Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“Importadora Larrain - PMV Ecommerce (ScrapingLarrain)”

[PMV-IL]

Fecha: 14/07/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 14/07/2026 | Epicas e historias ajustadas al repositorio actual | Equipo Scrum 006D |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informatica y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 006D |
| Proyecto (Nombre) | Importadora Larrain - PMV Ecommerce (ScrapingLarrain) |
| Fecha de Inicio | 09/03/2026 |
| Fecha de Término | 03/07/2026 |
| Patrocinador principal | Importadora Larrain |
| Docente | Reginaldo Salinas Bruna |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 22014164-0 | Jeremi Macaya | je.macaya@duocuc.cl |
| 21961253-2 | Milton Espinoza | mi.espinozai@duocuc.cl |
| 21664515-4 | Felipe Zapata | fel.zapatas@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “ Importadora Larrain - PMV Ecommerce (ScrapingLarrain)”

| ID | Epica |
| --- | --- |
| E1 | Administracion y extraccion de productos: Scraping hibrido Selenium + Jsoup desde Geekbuying, filtro por categoria, seleccion y publicacion a staging. |
| E2 | Catalogo y carrito del cliente: Promocion automatica de productos, visualizacion del catalogo, stock y calculo de precio final. |
| E3 | Pedidos e historial: Carrito, finalizacion de compra, persistencia de pedido/items e historial por RUT. |
| E4 | Metricas administrativas: Consulta de ventas y pedidos agrupados por cliente desde el modulo administrador en modo solo lectura. |

# Priorización de Épicas

Se utilizo Planning Poker con escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). La historia patron fue E2-HU01, visualizacion de catalogo con precio final, estimada en 5 puntos por ser funcionalidad media y central para el PMV.

| ID | Epica | Priorizacion |
| --- | --- | --- |
| E1 | Administracion y extraccion de productos | Alta |
| E2 | Catalogo y carrito del cliente | Alta |
| E3 | Pedidos e historial | Alta |
| E4 | Metricas administrativas | Media |

# Definición de Historias de Usuario

Utilice el ejemplo y la plantilla en Excel proporcionada por el docente, copie la información e insértela como imagen de acuerdo al siguiente ejemplo:

Historia 1

Historia 2

Historia 3

# Historias de usuario resumidas

| ID | Historia | Puntos | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-HU01 | Como administrador, necesito ejecutar scraping sobre categorias de Geekbuying para identificar ofertas y publicarlas en el catalogo local | 8 | 1 |
| E1-HU02 | Como administrador, necesito filtrar productos por categoria para enfocar la busqueda en ofertas utiles para la importadora | 3 | 2 |
| E2-HU01 | Como cliente, necesito visualizar el catalogo con precio final y stock para decidir que productos comprar con el costo real visible | 5 | 1 |
| E2-HU02 | Como cliente, necesito agregar productos al carrito para preparar una compra antes de pagar | 5 | 2 |
| E3-HU01 | Como cliente, necesito generar un pedido con los productos del carrito para dejar registrada mi compra | 8 | 2 |
| E3-HU02 | Como cliente, necesito consultar mi historial de pedidos por RUT para revisar compras anteriores y sus montos | 5 | 1 |
| E4-HU01 | Como administrador, necesito consultar metricas de pedidos en solo lectura para revisar ventas por cliente sin alterar los datos transaccionales | 3 | 3 |

# Criterios de aceptacion por historia

## E1-HU01 - necesito ejecutar scraping sobre categorias de Geekbuying

| Escenario | Contexto | Evento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Scraping exitoso | existe conexion al proveedor y hay productos disponibles | el administrador inicia extraccion por categoria | el sistema lista productos con nombre, precio local y categoria |
| Proveedor sin datos | la pagina no retorna productos validos | se ejecuta el scraping | el sistema informa que no se extrajeron datos y no guarda registros |
| Limite aplicado | el administrador define cantidad maxima | el scraping supera el limite | el sistema detiene la extraccion al alcanzar el limite |
| Precio valido | el texto de precio contiene simbolos o separadores | se procesa el producto | el sistema extrae un valor numerico mayor a cero |

## E1-HU02 - necesito filtrar productos por categoria

| Escenario | Contexto | Evento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria valida | la opcion existe en el menu | el administrador ingresa el numero de categoria | el sistema usa la URL correspondiente |
| Categoria invalida | la opcion no existe | el administrador ingresa un valor fuera de rango | el sistema cancela la operacion sin ejecutar scraping |
| Categoria documentada | la lista de categorias se muestra en consola | el administrador decide una categoria | el sistema permite seleccionar hogar, computacion, electronica, telefonos o deportes |
| Busqueda separada | cada categoria usa una URL distinta | se ejecuta una extraccion | los resultados provienen solo de la categoria seleccionada |

## E2-HU01 - necesito visualizar el catalogo con precio final y stock

| Escenario | Contexto | Evento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Promocion pendiente | existen productos en producto_scrapeado | el cliente abre Ver catalogo | el sistema promueve los productos al catalogo y limpia staging |
| Catalogo disponible | existen productos en catalogo | el cliente consulta el menu | el sistema muestra ID, nombre, precio final y stock |
| Catalogo vacio | no existen productos publicados | el cliente abre catalogo | el sistema informa que el catalogo esta vacio |
| Stock aleatorio controlado | se promueve un producto | el sistema crea registro en catalogo | el stock queda entre 5 y 24 unidades |

## E2-HU02 - necesito agregar productos al carrito

| Escenario | Contexto | Evento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto valido | el producto existe y tiene stock | el cliente ingresa su ID | el sistema agrega el producto al carrito |
| Producto no disponible | el producto no existe o no tiene stock | el cliente ingresa su ID | el sistema rechaza la seleccion |
| Carrito visible | el carrito tiene productos | el cliente selecciona Ver carrito | el sistema muestra desglose base, importacion, IVA y total |
| Carrito vacio | no hay productos agregados | el cliente revisa el carrito | el sistema informa que esta vacio |

## E3-HU01 - necesito generar un pedido con los productos del carrito

| Escenario | Contexto | Evento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra exitosa | el carrito contiene productos | el cliente ingresa datos y metodo de pago | el sistema guarda pedido e items y vacia el carrito |
| Carrito vacio | no hay productos en carrito | el cliente intenta finalizar | el sistema solicita agregar productos antes de pagar |
| Metodo invalido | el metodo no es credito ni debito | el cliente confirma compra | el sistema cancela la compra |
| Stock actualizado | se registra el pedido | el pago se procesa | el sistema descuenta una unidad de stock por producto comprado |

## E3-HU02 - necesito consultar mi historial de pedidos por RUT

| Escenario | Contexto | Evento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| RUT con pedidos | el RUT tiene pedidos asociados | el cliente consulta historial | el sistema muestra pedidos, items, metodo de pago y total |
| RUT sin pedidos | el RUT no tiene pedidos | el cliente consulta historial | el sistema informa que no hay compras asociadas |
| Detalle de item | un pedido tiene varios items | se despliega el historial | el sistema lista cada producto con precio cobrado |
| Total visible | hay pedido registrado | se muestra el historial | el sistema muestra el total de cada pedido |

## E4-HU01 - necesito consultar metricas de pedidos en solo lectura

| Escenario | Contexto | Evento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedidos agrupados | existen pedidos en base de datos | el administrador selecciona Ver metricas | el sistema agrupa por RUT y muestra total por cliente |
| Sin ventas | no existen pedidos | el administrador revisa metricas | el sistema informa que aun no hay compras |
| Detalle de pedido | un cliente tiene pedidos | se despliegan metricas | el sistema muestra pedido, metodo, total e items |
| Solo lectura | el administrador accede a pedidos | consulta metricas | el sistema no ofrece opciones de modificacion o eliminacion |